Администрация городского округа ЗАТО п. Горный Забайкальского края

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# 03 сентября 2025 года                       		                                               № 294

О внесении изменений в муниципальную программу

«Формирование современной городской среды в городском округе ЗАТО п. Горный», утвержденную постановлением администрации городского округа ЗАТО п. Горный

от 26 июля 2024 года № 227/1, в редакции от 30.09.2024 № 291, от 19.11.2024 № 356, от 28.03.2025 г. №117

В целях реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» на территории  городского округа ЗАТО п.Горный, в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Забайкальского края от 31 августа 2017 г. № 372 «Об утверждении государственной программы Забайкальского края «Формирование современной городской среды, Уставом городского округа ЗАТО п.Горный п о с т а н о в л я е т:

- Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в городском округе ЗАТО п. Горный», утвержденную постановлением администрации городского округа ЗАТО п. Горный от 26 июля 2024 года № 227/1 согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

- Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) на официальном сайте городского округа ЗАТО п. Горный http://горный75.рф.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава ЗАТО п. Горный                                                                      Т.В. Карнаух

Приложение

к постановлению администрации

городского округа ЗАТО п.Горный

03.09.2025 год №294

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу

«Формирование современной городской среды в городском округе ЗАТО п. Горный», утвержденную постановлением администрации городского округа ЗАТО п. Горный

от 26 июля 2024 года № 227/1

1. В паспорте муниципальной программы, в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Программы», в строке общий объем финансовых средств цифры «79 914 371,63» заменить цифрами «88 914 371,63»; в разделе «местный бюджет», в строке «2026 год» знак «*» заменить цифрами «9 000 000,00».

2.	Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве в 2024-2035, в муниципальной программе изложить в следующей редакции:

| № п/п | Планируемый период проведения благоустройства территории | Адрес дворовой территории, включенной в программу по итогам инвентаризации |
| --- | --- | --- |
|  | 2024 | 1) ул. Дружбы, д.6, д.8; 2) ул. Дружбы, д.7, д.9 |
|  | 2025 | - |
|  | 2026 | 1) ул. Солнечная, д.11, д.13; 2) ул. Солнечная, д.15; |
|  | 2027 | - ул. Солнечная, д.12, д.14 - ул. Солнечная, д.16 |
|  | 2028 | 1) ул. Молодежная, д. 22, д. 23; 2) ул. Молодежная, д. 24 |
|  | 2029 | 1) ул. Солнечная, д.10; 2) ул. Молодежная, д.25 |
|  | 2030 | 1) ул. Дружбы, д.167, д.168; 2) ул. Дружбы, д.172, д.175 |
|  | 2031 | 1) ул. Дружбы, д.2, д.4; 2) ул. Дружбы, д.3, д.5 |
|  | 2032 | 1) ул. Дружбы, д.180 |
|  | 2033 | - ул. Дружбы, д.177 - ул. Дружбы, д.179 |
|  | 2034 | 1) ул. Дружбы, д.176 |
|  | 2035 | - ул. Дружбы, д.166 - ул.Дружбы, д.174 |

3. Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве в 2024-2035 годы, изложить в следующей редакции:

| № п/п | Планируемый период проведения благоустройства территории | Адрес общественной территории, включенной в программу по итогам инвентаризации |
| --- | --- | --- |
|  | 2024 | ул. Молодежная, строение 215 (стадион) |
|  | 2023-2024 | ул. Дружбы, проект «Сквер дружбы. Природный потенциал места для будущих поколений". Концепция благоустройства по ул. Дружбы в ЗАТО Горный» |
|  | 2025 | ул. Молодежная, д.32А, скейт-парк в сквере «Молодежный» (территория, прилегающая к бассейну «Нептун») |
|  | 2026-2028 | Общественная территория бассейна «Нептун» 1 этап благоустройства |
|  | 2029 | ул. Молодежная, д.32А, зона отдыха в сквере «Молодежный» (территория, прилегающая к бассейну «Нептун») |
|  | 2030 | ул. Молодежная, д.32А, детская площадка в сквере «Молодежный» (территория, прилегающая к бассейну «Нептун») |
|  | 2031-2033 | ул.Дружбы, парк между д. 173 и д. 176 |
|  | 2034-2035 | ул. Молодежная, д.34, сквер «Юность» |

4. ПЕРЕЧЕНЬ основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском округе ЗАТО п. Горный» изложить в следующей редакции:

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  |  |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |  | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начала реализации |  |  | Окончания реализации |  |  |  |  |  |  |
| 1. Благоустройство дворовых территорий по улицам: 1) ул. Дружбы, д.6, д.8; 2) ул. Дружбы, д. 7, д.9. | МБУ «ЦБО и МТО» городского округа ЗАТО п.Горный | 2024 |  |  | 2024 |  |  | - увеличение доли отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов; - улучшение внешнего облика городского округа; - достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти |  | -улучшение технического состояния придомовых территорий многоквартирных домов; - совершенствование жилищно-коммунального хозяйства городского округа; - поддержание санитарного порядка на территории городского округа; - обеспечение реализации мероприятий программы в соответствии с утвержденными сроками | Доля придомовых территорий, приведенных в нормативное состояние от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в проведении вышеуказанных мероприятий |
| 2. Благоустройство общественных территорий: ул. Молодежная, строение 215 (стадион) | МБУ «ЦБО и МТО» городского округа ЗАТО п.Горный | 2024 |  |  | 2024 |  |  | - увеличение доли благоустроенных территорий общего пользования; - улучшение внешнего облика городского округа и мест массового пребывания населения; - достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти. |  | - улучшение условий обустройства в местах массового отдыха и пребывания жителей городского округа | Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования |
| 3. Благоустройство общественных территорий: ул. Дружбы, проект «Сквер дружбы. Природный потенциал места для будущих поколений". Концепция благоустройства по ул. Дружбы в ЗАТО Горный» | МБУ «ЦБО и МТО» городского округа ЗАТО п.Горный | 2023 |  |  | 2024 |  |  | - увеличение доли благоустроенных территорий общего пользования; - улучшение внешнего облика городского округа и мест массового пребывания населения; - достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти |  | улучшение условий обустройства в местах массового отдыха и пребывания жителей городского округа | Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования |
| 4. Благоустройство общественных территорий: ул. Молодежная, д.32А, скейт-парк в сквере «Молодежный» (территория, прилегающая к бассейну «Нептун») | МБУ «ЦБО и МТО» городского округа ЗАТО п.Горный |  | 2025 |  |  | 2025 |  |  | - увеличение доли благоустроенных территорий общего пользования; - улучшение внешнего облика городского округа и мест массового пребывания населения; - достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти | - улучшение условий обустройства в местах массового отдыха и пребывания жителей городского округа | Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования |
| 5. Благоустройство дворовых территорий по улицам: 1) ул. Солнечная, д.11, д.13; 2) ул. Солнечная, д.15 | МБУ «ЦБО и МТО» городского округа ЗАТО п.Горный |  | 2026 |  |  | 2026 |  |  | - увеличение доли благоустроенных территорий общего пользования; - улучшение внешнего облика городского округа и мест массового пребывания населения; - достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти. | - улучшение условий обустройства в местах массового отдыха и пребывания жителей городского округа | Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования |
| 6. Благоустройство дворовых территорий по улицам: 1) ул. Солнечная, д.12,д.14 2) ул. Солнечная, д.16. | МБУ «ЦБО и МТО» городского округа ЗАТО п.Горный | 2027 |  |  | 2027 |  |  | - увеличение доли отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов; - улучшение внешнего облика городского округа; - достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти |  | - улучшение технического состояния придомовых территорий многоквартирных домов; - совершенствование жилищно-коммунального хозяйства городского округа; - обеспечение реализации мероприятий программы в соответствии с утвержденными сроками | Доля придомовых территорий, приведенных в нормативное состояние от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в проведении вышеуказанных мероприятий |
| 7. Благоустройство общественных территорий: ул. Солнечная, проект «Аллея воинской славы» | МБУ «ЦБО и МТО» городского округа ЗАТО п.Горный | 2026 |  |  | 2028 |  |  | - увеличение доли благоустроенных территорий общего пользования; - улучшение внешнего облика городского округа и мест массового пребывания населения; - достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти. |  | - улучшение условий обустройства в местах массового отдыха и пребывания жителей городского округа | Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования |
| 8. Благоустройство дворовых территорий по улицам: 1) Молодежная, д.22, д.23; 2) Молодежная, д.24 | МБУ «ЦБО и МТО» городского округа ЗАТО п.Горный | 2028 |  |  | 2028 |  |  | - увеличение доли отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов; - улучшение внешнего облика городского округа; - достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти |  | -улучшение технического состояния придомовых территорий многоквартирных домов; - совершенствование жилищно-коммунального хозяйства городского округа; - поддержание санитарного порядка на территории городского округа; - обеспечение реализации мероприятий программы в соответствии с утвержденными сроками | Доля придомовых территорий, приведенных в нормативное состояние от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в проведении вышеуказанных мероприятий |
| 9. Благоустройство общественных территорий: ул. Солнечная, проект «Аллея воинской славы» | МБУ «ЦБО и МТО» городского округа ЗАТО п.Горный | 2026 |  |  | 2028 |  |  | - увеличение доли благоустроенных территорий общего пользования; - улучшение внешнего облика городского округа и мест массового пребывания населения; - достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти. |  | - улучшение условий обустройства в местах массового отдыха и пребывания жителей городского округа | Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования |
| 10. Благоустройство дворовых территорий по улицам: 1) ул. Солнечная, д.10; 2) ул. Молодежная, д.25 | МБУ «ЦБО и МТО» городского округа ЗАТО п.Горный | 2029 |  |  | 2029 |  |  | - увеличение доли отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов; - улучшение внешнего облика городского округа; - достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти |  | -улучшение технического состояния придомовых территорий многоквартирных домов; - совершенствование жилищно-коммунального хозяйства городского округа; - поддержание санитарного порядка на территории городского округа; - обеспечение реализации мероприятий программы в соответствии с утвержденными сроками | Доля придомовых территорий, приведенных в нормативное состояние от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в проведении вышеуказанных мероприятий |
| 11. Благоустройство общественных территорий: ул. Солнечная, проект «Аллея воинской славы» | МБУ «ЦБО и МТО» городского округа ЗАТО п.Горный | 2026 |  |  | 2028 |  |  | - увеличение доли благоустроенных территорий общего пользования; - улучшение внешнего облика городского округа и мест массового пребывания населения; - достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти. |  | - улучшение условий обустройства в местах массового отдыха и пребывания жителей городского округа | Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования |
| 12. Благоустройство дворовых территорий по улицам: 1) ул. Дружбы, д.168; д.167; 2) ул. Дружбы, д.172; д.175 | МБУ «ЦБО и МТО» городского округа ЗАТО п.Горный |  |  | 2030 |  |  | 2030 |  | - увеличение доли отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов; - улучшение внешнего облика городского округа; - достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти | -улучшение технического состояния придомовых территорий многоквартирных домов; - совершенствование жилищно-коммунального хозяйства городского округа; - поддержание санитарного порядка на территории городского округа; - обеспечение реализации мероприятий программы в соответствии с утвержденными сроками | Доля придомовых территорий, приведенных в нормативное состояние от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в проведении вышеуказанных мероприятий |
| 13. Благоустройство общественных территорий: ул. Молодежная, д.32А, зона отдыха в сквере «Молодежный» (территория, прилегающая к бассейну «Нептун») | МБУ «ЦБО и МТО» городского округа ЗАТО п.Горный |  |  | 2029 |  |  | 2029 |  | - увеличение доли благоустроенных территорий общего пользования; - улучшение внешнего облика городского округа и мест массового пребывания населения; - достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти. | - улучшение условий обустройства в местах массового отдыха и пребывания жителей городского округа | Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования |
| 14. Благоустройство дворовых территорий по улицам: 1) ул. Дружбы, д. 2; д.4; 2) ул. Дружбы, д. 3, д. 5 | МБУ «ЦБО и МТО» городского округа ЗАТО п.Горный |  |  | 2031 |  |  | 2031 |  | - увеличение доли отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов; - улучшение внешнего облика городского округа; - достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти | -улучшение технического состояния придомовых территорий многоквартирных домов; - совершенствование жилищно-коммунального хозяйства городского округа; - поддержание санитарного порядка на территории городского округа; - обеспечение реализации мероприятий программы в соответствии с утвержденными сроками | Доля придомовых территорий, приведенных в нормативное состояние от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в проведении вышеуказанных мероприятий |
| 15. Благоустройство общественных территорий: ул. Молодежная, д.32А, детская площадка в сквере «Молодежный» (территория, прилегающая к бассейну «Нептун») | МБУ «ЦБО и МТО» городского округа ЗАТО п.Горный |  |  | 2030 |  |  | 2030 |  | - увеличение доли благоустроенных территорий общего пользования; - улучшение внешнего облика городского округа и мест массового пребывания населения; - достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти. | - улучшение условий обустройства в местах массового отдыха и пребывания жителей городского округа | Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования |
| 16. Благоустройство дворовых территорий по улицам: 1) ул. Дружбы, д. 180 | МБУ «ЦБО и МТО» городского округа ЗАТО п.Горный |  |  | 2032 |  |  | 2032 |  | - увеличение доли отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов; - улучшение внешнего облика городского округа; - достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти | -улучшение технического состояния придомовых территорий многоквартирных домов; - совершенствование жилищно-коммунального хозяйства городского округа; - поддержание санитарного порядка на территории городского округа; - обеспечение реализации мероприятий программы в соответствии с утвержденными сроками | Доля придомовых территорий, приведенных в нормативное состояние от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в проведении вышеуказанных мероприятий |
| 17. Благоустройство общественных территорий: ул.Дружбы, парк между д.173 и д.176 | МБУ «ЦБО и МТО» городского округа ЗАТО п.Горный |  |  | 2031 |  |  | 2033 |  | - увеличение доли благоустроенных территорий общего пользования; - улучшение внешнего облика городского округа и мест массового пребывания населения; - достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти. | - улучшение условий обустройства в местах массового отдыха и пребывания жителей городского округа | Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования |
| 18. Благоустройство дворовых территорий по улицам: 1) ул. Дружбы, д. 177, д.179 | МБУ «ЦБО и МТО» городского округа ЗАТО п.Горный |  |  | 2033 |  |  | 2033 |  | - увеличение доли отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов; - улучшение внешнего облика городского округа; - достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти | -улучшение технического состояния придомовых территорий многоквартирных домов; - совершенствование жилищно-коммунального хозяйства городского округа; - поддержание санитарного порядка на территории городского округа; - обеспечение реализации мероприятий программы в соответствии с утвержденными сроками | Доля придомовых территорий, приведенных в нормативное состояние от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в проведении вышеуказанных мероприятий |
| 19. Благоустройство общественных территорий: ул.Дружбы, парк между д.173 и д.176 | МБУ «ЦБО и МТО» городского округа ЗАТО п.Горный |  |  | 2031 |  |  | 2033 |  | - увеличение доли благоустроенных территорий общего пользования; - улучшение внешнего облика городского округа и мест массового пребывания населения; - достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти. | - улучшение условий обустройства в местах массового отдыха и пребывания жителей городского округа | Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования |
| 20. Благоустройство дворовых территорий по улицам: 1) ул. Дружбы, д. 179,д.177 | МБУ «ЦБО и МТО» городского округа ЗАТО п.Горный |  |  | 2033 |  |  | 2033 |  | увеличение доли отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов; - улучшение внешнего облика городского округа; - достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти | -улучшение технического состояния придомовых территорий многоквартирных домов; - совершенствование жилищно-коммунального хозяйства городского округа; - поддержание санитарного порядка на территории городского округа; - обеспечение реализации мероприятий программы в соответствии с утвержденными сроками | Доля придомовых территорий, приведенных в нормативное состояние от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в проведении вышеуказанных мероприятий |
| 21. Благоустройство общественных территорий: ул.Дружбы, парк между д.173 и д.176 | МБУ «ЦБО и МТО» городского округа ЗАТО п.Горный |  |  | 2031 |  |  | 2033 |  | - увеличение доли благоустроенных территорий общего пользования; - улучшение внешнего облика городского округа и мест массового пребывания населения; - достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти | - улучшение условий обустройства в местах массового отдыха и пребывания жителей городского округа | Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования |
| 22. Благоустройство дворовых территорий по улицам: 1) ул. Дружбы, д. 176 | МБУ «ЦБО и МТО» городского округа ЗАТО п.Горный |  |  | 2034 |  |  | 2034 |  | увеличение доли отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов; - улучшение внешнего облика городского округа; - достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти | -улучшение технического состояния придомовых территорий многоквартирных домов; - совершенствование жилищно-коммунального хозяйства городского округа; - поддержание санитарного порядка на территории городского округа; - обеспечение реализации мероприятий программы в соответствии с утвержденными сроками | Доля придомовых территорий, приведенных в нормативное состояние от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в проведении вышеуказанных мероприятий |
| 23. Благоустройство общественных территорий: ул.Молодежная, д.34, сквер «Юность» | МБУ «ЦБО и МТО» городского округа ЗАТО п.Горный |  |  | 2034 |  |  | 2035 |  | - увеличение доли благоустроенных территорий общего пользования; - улучшение внешнего облика городского округа и мест массового пребывания населения; - достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти. | - улучшение условий обустройства в местах массового отдыха и пребывания жителей городского округа | Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования |
| 24. Благоустройство дворовых территорий по улицам: 1) ул. Дружбы, д. 166, д.174 | МБУ «ЦБО и МТО» городского округа ЗАТО п.Горный |  |  | 2035 |  |  | 2035 |  | увеличение доли отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов; - улучшение внешнего облика городского округа; - достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти | улучшение технического состояния придомовых территорий многоквартирных домов; - совершенствование жилищно-коммунального хозяйства городского округа; - поддержание санитарного порядка на территории городского округа; - обеспечение реализации мероприятий программы в соответствии с утвержденными сроками | Доля придомовых территорий, приведенных в нормативное состояние от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в проведении вышеуказанных мероприятий |
| 25. Благоустройство общественных территорий: ул.Молодежная, д.34, сквер «Юность» | МБУ «ЦБО и МТО» городского округа ЗАТО п.Горный |  |  | 2034 |  |  | 2035 |  | - увеличение доли благоустроенных территорий общего пользования; - улучшение внешнего облика городского округа и мест массового пребывания населения; - достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти. | - улучшение условий обустройства в местах массового отдыха и пребывания жителей городского округа | Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования |

5. СВЕДЕНИЯ о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском округе ЗАТО п. Горный» изложить в следующей редакции:

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |  | 2031 год |  | 2032 год |  | 2033 год |  | 2034 год |  | 2035 год |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | Проценты | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 |  | 5 |  | 10 |  | 5 |  | 10 |
| 3 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 4 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | кв.м. | 392; 3000 | 308 | 833,3 | 833,3 | 833,3 | 500 | 500 |  | 400 |  |  | 400 |  | 400 |  | 1088 |  | 1088 |
| 5 | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | Проценты | 31,5 | 4,6 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 4,6 | 4,6 | 3,7 |  |  | 3,7 |  | 3,7 |  | 10,1 |  | 10,1 |  |
| 6 | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  |
| 7 | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  |
| 8 | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  |

6.	В приложении к программе № 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском округе ЗАТО п. Горный» в столбце «2026 год», раздела «Бюджет городского округа ЗАТО п. Горный» внести сумму 9 000 000,00 руб.