## 

**Администрация городского округа ЗАТО п. Горный**

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«26» июля 2024 г. № 227/1

**Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городском округе ЗАТО п. Горный»**

(в редакции постановления от 30.09.2024 года № 291)

В целях реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» на территории городского округа ЗАТО п.Горный, в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Забайкальского края от 31 августа 2017 г. № 372 «Об утверждении государственной программы Забайкальского края «Формирование современной городской среды», администрация город­ского округа ЗАТО п. Горный **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в городском округе ЗАТО п. Горный» согласно приложению.
2. Действие настоящего постановления распространить на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года.
3. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа ЗАТО п. Горный от 21 сентября 2017 года № 144 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городском округе ЗАТО п. Горный на 2018-2024 год»».
4. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) на официальном сайте городского округа ЗАТО п. Горный <https://горный75.рф>.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

И.о. главы ЗАТО п. Горный М.А. Федорова

Приложение

к постановлению администрации

городского округа ЗАТО п.Горный

«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2024 год.

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу

«Формирование комфортной городской среды в городском округе ЗАТО п. Горный», утвержденную постановлением администрации городского округа ЗАТО п. Горный

от 26 июля 2024 года № 227/1

1. В паспорте муниципальной программы, в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Программы», в строке общий объем финансовых средств символ «\*» заменить цифрами «81 234 238,55», федеральный бюджет символ «\*» заменить цифрами «68 634 253,31»; в разделе «федеральный бюджет», в строке «2025 год» символ «\*» заменить цифрами «4 949 999,98»; в разделе «краевой бюджет», в строке «2025 год» символ «\*» заменить цифрами «50 000,02»; в разделе «местный бюджет», в строке «2025 год» символ «\*» заменить цифрами «4 332 919,67».

2. В приложении к программе № 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городском округе ЗАТО п. Горный»: в столбце «2025» строку «Федеральный бюджет» дополнить цифрами «4 949 999,98»; в столбце «2025» строку «Краевой бюджет» дополнить цифрами «50 000,02»; в столбце «2025» строку «Местный бюджет» дополнить цифрами «4 332 919,67».

3. В разделе 1. «Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы» в таблице «Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве в 2024-2035 годы» дворовую территорию «2) ул.Солнечная, д.12, д.14» из строки № 2 перенести в строку № 11.

Главный специалист жилищного отдела

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Бутина М.В.

« \_\_\_ »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г.

**Муниципальная программа**

**«Формирование комфортной**

**городской среды в городском округе ЗАТО п. Горный»**

**ПАСПОРТ**

**Муниципальной программы «Формирование комфортной**

**городской среды в городском округе ЗАТО п. Горный»**

(в редакции от постановления от 30.09.2024 года № 291)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в городском округе ЗАТО п. Горный» (далее - программа) |
| Координатор программы | Жилищный отдел администрации городского округа ЗАТО п. Горный |
| Ответственный исполнитель | Главный специалист жилищного отдела администрации городского округа ЗАТО п. Горный |
| Цель | Повышение уровня благоустройства территории городского округа ЗАТО п. Горный |
| Задачи программы | Задачи:  - озеленение и ограждение придомовых территорий;  - благоустройство детских игровых площадок;  - ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и проездов к ним;  - устройство ливневой канализации;  - обустройство мест общего пользования и массового пребывания населения на территории городского округа ЗАТО п. Горный |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - повышение количества благоустроенных дворовых территорий от 7 до 26;  - повышение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий от 26,9 % до 100 %;  - повышение количества благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от 7 до 20;  - повышение площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от 41 328 кв.м. до 52 095,9 кв.м:  - повышение доли благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества территорий 35 % до 100% |
| Сроки и этапы реализации программы | Программа реализуется с 2024 по 2035 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы  (в ред. Постановления от 30.09.2024 г. №291) | Общий объем финансовых средств - 81 234 238,55 рублей, из них: федеральный бюджет – 68 634 253,31 рублей:  2024 год – 63 684 253,33 рублей;  2025 год – 4 949 999,98 рублей;  2026 год – \* рублей;  2027 год – \* рублей;  2028 год – \* рублей;  2029 год – \* рублей;  2030 год – \* рублей;  2031 год – \* рублей;  2032 год – \* рублей;  2033 год – \* рублей;  2034 год – \* рублей;  2035 год – \* рублей;  краевой бюджет – 2 050 347,69 рублей:  2024 год - 2 000 347,67 рублей;  2025 год – 50 000,02 рублей;  2026 год – \* рублей;  2027 год – \* рублей;  2028 год – \* рублей;  2029 год – \* рублей;  2030 год – \* рублей;  2031 год – \* рублей;  2032 год – \* рублей;  2033 год – \* рублей;  2034 год – \* рублей;  2035 год – \* рублей;  местный бюджет – 10 549 637,55 рублей:  2024 год – 6 216 717,88 рублей;  2025 год – 4 332 919,67 рублей;  2026 год – \* рублей;  2027 год – \* рублей;  2028 год – \* рублей;  2029 год – \* рублей;  2030 год – \* рублей;  2031 год – \* рублей;  2032 год – \* рублей;  2033 год – \* рублей;  2034 год – \* рублей;  2035 год – \* рублей  внебюджетные источники - \* рублей:  2024 год - \* рублей.  2025 год – \* рублей;  2026 год – \* рублей;  2027 год – \* рублей;  2028 год – \* рублей;  2029 год – \* рублей;  2030 год – \* рублей;  2031 год – \* рублей;  2032 год – \* рублей;  2033 год – \* рублей;  2034 год – \* рублей;  2035 год – \* рублей  \*данные будут корректироваться по мере доведения лимитов. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Обеспечение комфортных условий для проживания и отдыха населения на территории городского округа ЗАТО п. Горный |

**Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации**

**муниципальной программы**

Анализ сферы благоустройства в городском округе ЗАТО п. Горный показал, что в последние годы в городском округе ЗАТО п. Горный проводилась целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования. За период 2018-2023 гг. было благоустроенно 6 дворовых территорий, а также несколько общественных пространств (спортивно-игровая площадка ул.Дружбы, д.200 (в 2 этапа); площадь Тюрина ул.Тюрина,1 (в 2 этапа); стадион ул.Молодежная, строение 215 (в 3 этапа)). В 2024 году реализуется проект «Благоустройство дальневосточных дворов», в рамках которого благоустраиваются 2 дворовые территории.

Количество дворовых территорий, подлежащих благоустройству - 19, территорий общего пользования – 13.

В вопросах благоустройства в городском округе ЗАТО п. Горный имеется ряд проблем. Значительная часть асфальтобетонного покрытия проездов к домам имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки многоквартирными домами истек, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, малое количество парковок для автомобилей, отсутствие ливневой канализации. Существующее положение обусловлено рядом факторов: введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения. Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления городского округа с привлечением населения, наличие финансирования с привлечением источников всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и применения данной программы.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организация новых дворовых площадок для отдыха детей, устройство парковок для автомобилей, ремонт проездов к домам. Благоустройство дворовых территорий невозможно осуществлять без комплексного подхода. Комплексный подход позволяет наиболее полно и детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. При выполнении работ по благоустройству будет учтено мнение жителей.

Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в городском округе ЗАТО п. Горный», которой предусматривается целенаправленная работа по следующим направлениям:

- ремонт дворовых проездов, в том числе места стоянки автотранспортных средств, тротуаров и автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам и проездов к ним;

- максимальное сохранение существующих малых архитектурных форм (установка скамеек, урн для мусора);

- озеленение дворовых территорий;

- ремонт и восстановление дворового освещения;

- оборудование детских и спортивных площадок;

- устройство ливневой канализации;

- благоустройство территорий общего пользования и мест массового отдыха населения.

**Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве в 2024-2035 годы**

(в редакции постановления от №)

| № п/п | Планируемый период проведения благоустройства территории | Адрес дворовой территории, включенной в программу по итогам инвентаризации |
| --- | --- | --- |
|  | 2024 | 1) ул. Дружбы, д.6, д.8;  2) ул. Дружбы, д.7, д.9 |
|  | 2025  (в редакции от постановления, от №) | 1) ул. Солнечная, д.11, д.13;  2) ул. Солнечная, д.12, д.14 |
|  | 2026 | 1) ул. Солнечная, д.15;  2) ул. Солнечная, д.16 |
|  | 2027 | 1) ул. Молодежная, д. 22, д. 23;  2) ул. Молодежная, д. 24 |
|  | 2028 | 1) ул. Солнечная, д.10;  2) ул. Молодежная, д.25 |
|  | 2029 | 1) ул. Дружбы, д.167, д.168;  2) ул. Дружбы, д.172, д.175 |
|  | 2030 | 1) ул. Дружбы, д.2, д.4;  2) ул. Дружбы, д.3, д.5 |
|  | 2031 | 1) ул. Дружбы, д.180 |
|  | 2032 | 1) ул. Дружбы, д.177 |
|  | 2033 | 1) ул. Дружбы, д.179 |
|  | 2034  (в редакции от постановления от №) | 1) ул. Дружбы, д.176 |
|  | 2035 | 1) ул. Дружбы, д.166 |

Одним из факторов, формирующих положительный имидж городского округа, является наличие благоприятных, комфортных, безопасных и доступных условий для массового отдыха населения. Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии городского округа, как следствие, повышение качества жизни населения.

В настоящее время имеющиеся места массового отдыха населения не обеспечивают потребности жителей и не соответствуют современным требованиям, предъявляемым к их качеству.

Реализация программы направлена на создание новых мест массового отдыха населения, а также благоустройство имеющихся.

**Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве в 2024-2035 годы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Планируемый период проведения благоустройства территории | Адрес общественной территории, включенной в программу по итогам инвентаризации |
|  | 2024 | ул. Молодежная, строение 215 (стадион) |
|  | 2023-2024 | ул. Дружбы, проект «Сквер дружбы. Природный потенциал места для будущих поколений". Концепция благоустройства по ул. Дружбы в ЗАТО Горный» |
|  | 2025 | ул. Молодежная, д.32А, скейт-парк в сквере «Молодежный» (территория, прилегающая к бассейну «Нептун») |
|  | 2026-2028 | ул. Солнечная, проект «Аллея воинской славы» |
|  | 2029 | ул. Молодежная, д.32А, зона отдыха в сквере «Молодежный» (территория, прилегающая к бассейну «Нептун») |
|  | 2030 | ул. Молодежная, д.32А, детская площадка в сквере «Молодежный» (территория, прилегающая к бассейну «Нептун») |
|  | 2031-2033 | ул.Дружбы, парк между д. 173 и д. 176 |
|  | 2034-2035 | ул. Молодежная, д.34, сквер «Юность» |

Из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации программы, могут быть исключены территории:

1) расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий Межведомственной комиссией Забайкальского края по обеспечению реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», образованной постановлением Губернатора Забайкальского края от 1 марта 2017 года № 13 (далее - Межведомственная комиссия) в порядке, установленном такой комиссией;

2) собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения администрации городского округа ЗАТО п.Горный муниципальной общественной комиссии по организации общественного обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, осуществления контроля за реализацией муниципальной программы в порядке, установленном такой комиссией.

В ходе реализации муниципальной программы администрация городского округа ЗАТО п. Горный проводит работу по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий которых бюджету городского округа предоставляется субсидия из бюджета Забайкальского края. Работы по образованию земельных участков должны быть проведены не позднее года реализации на данной территории мероприятий по благоустройству.

**Раздел 2. Перечень приоритетов муниципальной программы**

Основным приоритетом реализации программы является обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения, создание комфортной территории для жизнедеятельности населения.

**Раздел 3. Цель и задачи Программы**

Целью реализации Программы является повышение уровня благоустройства территории городского округа ЗАТО п. Горный. Для достижения этой цели предлагается выполнить задачи по ремонту и благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также мест массового пребывания населения входящих в перечень минимальных и дополнительных видов работ в соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета.

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов понимается как совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, включающей:

- архитектурно-планировочную организацию территории (ремонт дворовых проездов, ремонт пешеходных дорожек, благоустройство и техническое оснащение детских площадок);

- реконструкцию озеленения (посадку деревьев и кустарников с организацией ландшафтных групп, устройство и ремонт газонов и цветников);

- освещение территорий при наличии технической возможности;

- размещение малых архитектурных форм и объектов городского дизайна (скамеек, оборудования спортивно-игровых площадок, ограждений и прочего).

Перед началом работ по комплексному благоустройству двора разрабатывается эскизный проект мероприятий, а при необходимости - рабочий проект.

Основными задачами Программы являются:

- озеленение и ограждение придомовых территорий;

- благоустройство детских игровых площадок;

- ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и проездов к ним;

- устройство ливневой канализации;

- обустройство мест общего пользования и массового пребывания населения на территории городского округа ЗАТО п. Горный.

**Раздел 4. Сроки и этапы реализации**

Срок реализации Программы - 2024-2035 годы, с возможностью внесения изменений в сроки реализации Программы.

**Раздел 5. Перечень мероприятий программы**

Программой предусмотрена реализация двух направлений:

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе реализация регионального проекта «Благоустройство дальневосточных дворов». Мероприятие осуществляется посредством предоставления из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных образований иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий в соответствии с Методикой распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов Забайкальского края на реализацию отдельных мероприятий Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края и правилами их предоставления, утвержденными постановлением Правительства Забайкальского края от 22 мая 2020 года № 172;

- благоустройство территорий общего пользования и массового отдыха, в том числе реализация проекта победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, проводимого для субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

- ремонт дворовых проездов;

- освещение дворовых территорий (при условии включения освещения придомовой территории в состав общего имущества в МКД, с последующим его содержанием за счет средств собственников);

- установка урн;

- установка скамеек.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

- устройство детских и(или) спортивных площадок;

- озеленение территории; - оборудование автомобильных парковок;

- устройство пандусов;

- иные виды работ.

Проведение работ по благоустройству дворовых территорий и муниципальных территорий общего пользования городского поселения производится в соответствии с законодательством Российской Федерации с учётом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Минимальный гарантийный срок на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств субсидии из бюджета Забайкальского края - 3 года.

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации мероприятий программы не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

Перечень основных мероприятий Программы изложен в приложении № 1.

**Раздел 6. Бюджетное обеспечение муниципальной программы**

Реализацию Программы предполагается осуществить путем предоставления в установленном порядке субсидии из бюджета Забайкальского края бюджету городского округа ЗАТО п.Горный.

Ресурсное обеспечение реализации Программы на 2024-2035 годы представлено в приложении № 3.

Финансовые средства собственников помещений привлекаются при наличии соответствующего решения общего собрания собственников помещений, оформленного в строгом соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.

Расходные обязательства городского округа ЗАТО п.Горный по реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий софинансируются из бюджета Забайкальского края:

- в рамках минимального перечня работ - при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

- в рамках дополнительного перечня работ:

а) при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

б) при софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 30 и не более 50% от стоимости мероприятий по благоустройству;

в) при софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ, если дворовые территории включены в муниципальную программу после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 года № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Форма и минимальная доля финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий

Работы из минимального перечня финансируются за счет средств федерального бюджета, бюджета Забайкальского края и бюджета городского округа ЗАТО п.Горный.

Доля трудового участия определяется как количество человек, привлекаемых для выполнения видов работ от общего количества человек, проживающих в МКД.

Форма трудового участия:

- выполнение заинтересованными лицами, организациями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора); покраска оборудования, озеленение территории (посадка деревьев, кустарников); охрана объекта;

- предоставление строительных материалов, техники и пр.;

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и её работников; - иные мероприятия.

Форма и минимальная доля финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий

Доля финансового участия определяется как доля софинансирования каждого заинтересованного лица (в процентах от стоимости выполнения работ).

Доля трудового участия определяется как количество человек, привлекаемых для выполнения видов работ.

Форма трудового участия:

- выполнение заинтересованными лицами, организациями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора);

- покраска оборудования, озеленение территории (посадка деревьев, кустарников);

- охрана объекта;

- предоставление строительных материалов, техники и пр.;

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и её работников;

- иные мероприятия.

Документом, подтверждающим финансовое участие, является копия платежного поручения о перечислении средств на счет, открытый в порядке, установленном администрацией городского ЗАТО п.Горный.

Документом, подтверждающим трудовое участие заинтересованных лиц, является отчет о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан и совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, в качестве приложения к такому отчету предоставляется фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятий с трудовым участием граждан и размещаются указанные материалы в средствах массовой информации, социальных сетях, сети «Интернет».

**Раздел 7. Результативность муниципальной программы**

Для контроля программных мероприятий определены целевые индикаторы, характеризующие прямой эффект от реализации программы, изложенные в приложении № 2 к программе.

**Раздел 8. Описание рисков реализации муниципальной программы, в том числе не достижения целевых показателей, а также описание механизмов управления рисками и мер по их минимизации**

К основным рискам реализации программы, которые могут препятствовать своевременному достижению запланированных результатов относятся:

- законодательные риски, обусловленные изменением условий реализации программы;

- финансовые риски, обусловленные недостаточным объемом финансирования программы;

- социальные риски, обусловленные низкой социальной активностью населения;

- иные риски, которые могут препятствовать выполнению (муниципальной) программы.

Перечисленные риски могут повлечь невыполнение в полном объеме мероприятий программы в установленные сроки.

Способами ограничения рисков будут являться:

- подготовка и анализ отчетов о ходе реализации выполнения программы;

- проведение ежеквартального мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Приложение № 1к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды в городском округе ЗАТО п. Горный»

**ПЕРЕЧЕНЬ основных мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городском округе ЗАТО п. Горный»**

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | | | | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начала реализации | | | Окончания реализации | | |
| 1. Благоустройство дворовых территорий по улицам:  1) ул. Дружбы, д.6, д.8; 2) ул. Дружбы, д. 7, д.9. | Администрация городского округа ЗАТО п. Горный | 2024 | | | 2024 | | | - увеличение доли отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов; - улучшение внешнего облика городского округа; - достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти | | -улучшение технического состояния придомовых территорий многоквартирных домов; - совершенствование жилищно-коммунального хозяйства городского округа; - поддержание санитарного порядка на территории городского округа; - обеспечение реализации мероприятий программы в соответствии с утвержденными сроками | Доля придомовых территорий, приведенных в нормативное состояние от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в проведении вышеуказанных мероприятий |
| 2. Благоустройство общественных территорий:  ул. Молодежная, строение 215 (стадион) | Администрация городского округа ЗАТО п. Горный | 2024 | | | 2024 | | | - увеличение доли благоустроенных территорий общего пользования;  - улучшение внешнего облика городского округа и мест массового пребывания населения;  - достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти. | | - улучшение условий обустройства в местах массового отдыха и пребывания жителей городского округа | Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования |
| 3. Благоустройство общественных территорий:  ул. Дружбы, проект «Сквер дружбы. Природный потенциал места для будущих поколений". Концепция благоустройства по ул. Дружбы в ЗАТО Горный» | Администрация городского округа ЗАТО п. Горный | 2023 | | | 2024 | | | - увеличение доли благоустроенных территорий общего пользования; - улучшение внешнего облика городского округа и мест массового пребывания населения; - достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти | | улучшение условий обустройства в местах массового отдыха и пребывания жителей городского округа | Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования |
| 4. Благоустройство дворовых территорий по улицам:  1) ул. Солнечная, д.11, д.13;  2) ул. Солнечная, д.12, д.14 | Администрация городского округа ЗАТО п. Горный | | 2025 | | | 2025 | | | - увеличение доли благоустроенных территорий общего пользования; - улучшение внешнего облика городского округа и мест массового пребывания населения; - достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти. | - улучшение условий обустройства в местах массового отдыха и пребывания жителей городского округа | Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования |
| 5. Благоустройство общественных территорий:  ул. Молодежная, д.32А, скейт-парк в сквере «Молодежный» (территория, прилегающая к бассейну «Нептун») | Администрация городского округа ЗАТО п. Горный | | 2025 | | | 2025 | | | - увеличение доли благоустроенных территорий общего пользования; - улучшение внешнего облика городского округа и мест массового пребывания населения; - достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти | - улучшение условий обустройства в местах массового отдыха и пребывания жителей городского округа | Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования |
| 6. Благоустройство дворовых территорий по улицам:  1) ул. Солнечная, д.15;  2) ул. Солнечная, д.16. | Администрация городского округа ЗАТО п. Горный | 2026 | | | 2026 | | | - увеличение доли отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов; - улучшение внешнего облика городского округа; - достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти | | - улучшение технического состояния придомовых территорий многоквартирных домов;  - совершенствование жилищно-коммунального хозяйства городского округа;  - обеспечение реализации мероприятий программы в соответствии с утвержденными сроками | Доля придомовых территорий, приведенных в нормативное состояние от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в проведении вышеуказанных мероприятий |
| 7. Благоустройство общественных территорий:  ул. Солнечная, проект «Аллея воинской славы» | Администрация городского округа ЗАТО п. Горный | 2026 | | | 2028 | | | - увеличение доли благоустроенных территорий общего пользования;  - улучшение внешнего облика городского округа и мест массового пребывания населения;  - достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти. | | - улучшение условий обустройства в местах массового отдыха и пребывания жителей городского округа | Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования |
| 8. Благоустройство дворовых территорий по улицам:  1) Молодежная, д.22, д.23;  2) Молодежная, д.24 | Администрация городского округа ЗАТО п. Горный | 2027 | | | 2027 | | | - увеличение доли отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов; - улучшение внешнего облика городского округа; - достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти | | -улучшение технического состояния придомовых территорий многоквартирных домов; - совершенствование жилищно-коммунального хозяйства городского округа; - поддержание санитарного порядка на территории городского округа; - обеспечение реализации мероприятий программы в соответствии с утвержденными сроками | Доля придомовых территорий, приведенных в нормативное состояние от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в проведении вышеуказанных мероприятий |
| 9. Благоустройство общественных территорий:  ул. Солнечная, проект «Аллея воинской славы» | Администрация городского округа ЗАТО п. Горный | 2026 | | | 2028 | | | - увеличение доли благоустроенных территорий общего пользования;  - улучшение внешнего облика городского округа и мест массового пребывания населения;  - достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти. | | - улучшение условий обустройства в местах массового отдыха и пребывания жителей городского округа | Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования |
| 10. Благоустройство дворовых территорий по улицам:  1) ул. Солнечная, д.10;  2) ул. Молодежная, д.25 | Администрация городского округа ЗАТО п. Горный | 2028 | | | 2028 | | | - увеличение доли отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов; - улучшение внешнего облика городского округа; - достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти | | -улучшение технического состояния придомовых территорий многоквартирных домов; - совершенствование жилищно-коммунального хозяйства городского округа; - поддержание санитарного порядка на территории городского округа; - обеспечение реализации мероприятий программы в соответствии с утвержденными сроками | Доля придомовых территорий, приведенных в нормативное состояние от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в проведении вышеуказанных мероприятий |
| 11. Благоустройство общественных территорий:  ул. Солнечная, проект «Аллея воинской славы» | Администрация городского округа ЗАТО п. Горный | 2026 | | | 2028 | | | - увеличение доли благоустроенных территорий общего пользования;  - улучшение внешнего облика городского округа и мест массового пребывания населения;  - достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти. | | - улучшение условий обустройства в местах массового отдыха и пребывания жителей городского округа | Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования |
| 12. Благоустройство дворовых территорий по улицам:  1) ул. Дружбы, д.168; д.167;  2) ул. Дружбы, д.172; д.175 | Администрация городского округа ЗАТО п. Горный | | | 2029 | | | 2029 | | - увеличение доли отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов; - улучшение внешнего облика городского округа; - достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти | -улучшение технического состояния придомовых территорий многоквартирных домов; - совершенствование жилищно-коммунального хозяйства городского округа; - поддержание санитарного порядка на территории городского округа; - обеспечение реализации мероприятий программы в соответствии с утвержденными сроками | Доля придомовых территорий, приведенных в нормативное состояние от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в проведении вышеуказанных мероприятий |
| 13. Благоустройство общественных территорий:  ул. Молодежная, д.32А, зона отдыха в сквере «Молодежный» (территория, прилегающая к бассейну «Нептун») | Администрация городского округа ЗАТО п. Горный | | | 2029 | | | 2029 | | - увеличение доли благоустроенных территорий общего пользования;  - улучшение внешнего облика городского округа и мест массового пребывания населения;  - достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти. | - улучшение условий обустройства в местах массового отдыха и пребывания жителей городского округа | Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования |
| 14. Благоустройство дворовых территорий по улицам:  1) ул. Дружбы, д. 2; д.4;  2) ул. Дружбы, д. 3, д. 5 | Администрация городского округа ЗАТО п. Горный | | | 2030 | | | 2030 | | - увеличение доли отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов; - улучшение внешнего облика городского округа; - достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти | -улучшение технического состояния придомовых территорий многоквартирных домов; - совершенствование жилищно-коммунального хозяйства городского округа; - поддержание санитарного порядка на территории городского округа; - обеспечение реализации мероприятий программы в соответствии с утвержденными сроками | Доля придомовых территорий, приведенных в нормативное состояние от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в проведении вышеуказанных мероприятий |
| 15. Благоустройство общественных территорий:  ул. Молодежная, д.32А, детская площадка в сквере «Молодежный» (территория, прилегающая к бассейну «Нептун») | Администрация городского округа ЗАТО п. Горный | | | 2030 | | | 2030 | | - увеличение доли благоустроенных территорий общего пользования;  - улучшение внешнего облика городского округа и мест массового пребывания населения;  - достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти. | - улучшение условий обустройства в местах массового отдыха и пребывания жителей городского округа | Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования |
| 16. Благоустройство дворовых территорий по улицам:  1) ул. Дружбы, д. 180 | Администрация городского округа ЗАТО п. Горный | | | 2031 | | | 2031 | | - увеличение доли отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов; - улучшение внешнего облика городского округа; - достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти | -улучшение технического состояния придомовых территорий многоквартирных домов; - совершенствование жилищно-коммунального хозяйства городского округа; - поддержание санитарного порядка на территории городского округа; - обеспечение реализации мероприятий программы в соответствии с утвержденными сроками | Доля придомовых территорий, приведенных в нормативное состояние от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в проведении вышеуказанных мероприятий |
| 17. Благоустройство общественных территорий:  ул.Дружбы, парк между д.173 и д.176 | Администрация городского округа ЗАТО п. Горный | | | 2031 | | | 2033 | | - увеличение доли благоустроенных территорий общего пользования;  - улучшение внешнего облика городского округа и мест массового пребывания населения;  - достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти. | - улучшение условий обустройства в местах массового отдыха и пребывания жителей городского округа | Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования |
| 18. Благоустройство дворовых территорий по улицам:  1) ул. Дружбы, д. 177 | Администрация городского округа ЗАТО п. Горный | | | 2032 | | | 2032 | | - увеличение доли отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов; - улучшение внешнего облика городского округа; - достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти | -улучшение технического состояния придомовых территорий многоквартирных домов; - совершенствование жилищно-коммунального хозяйства городского округа; - поддержание санитарного порядка на территории городского округа; - обеспечение реализации мероприятий программы в соответствии с утвержденными сроками | Доля придомовых территорий, приведенных в нормативное состояние от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в проведении вышеуказанных мероприятий |
| 19. Благоустройство общественных территорий:  ул.Дружбы, парк между д.173 и д.176 | Администрация городского округа ЗАТО п. Горный | | | 2031 | | | 2033 | | - увеличение доли благоустроенных территорий общего пользования;  - улучшение внешнего облика городского округа и мест массового пребывания населения;  - достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти. | - улучшение условий обустройства в местах массового отдыха и пребывания жителей городского округа | Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования |
| 20. Благоустройство дворовых территорий по улицам:  1) ул. Дружбы, д. 179 | Администрация городского округа ЗАТО п. Горный | | | 2033 | | | 2033 | | увеличение доли отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов; - улучшение внешнего облика городского округа; - достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти | -улучшение технического состояния придомовых территорий многоквартирных домов; - совершенствование жилищно-коммунального хозяйства городского округа; - поддержание санитарного порядка на территории городского округа; - обеспечение реализации мероприятий программы в соответствии с утвержденными сроками | Доля придомовых территорий, приведенных в нормативное состояние от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в проведении вышеуказанных мероприятий |
| 21. Благоустройство общественных территорий:  ул.Дружбы, парк между д.173 и д.176 | Администрация городского округа ЗАТО п. Горный | | | 2031 | | | 2033 | | - увеличение доли благоустроенных территорий общего пользования;  - улучшение внешнего облика городского округа и мест массового пребывания населения;  - достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти | - улучшение условий обустройства в местах массового отдыха и пребывания жителей городского округа | Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования |
| 22. Благоустройство дворовых территорий по улицам:  1) ул. Дружбы, д. 176 | Администрация городского округа ЗАТО п. Горный | | | 2034 | | | 2034 | | увеличение доли отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов; - улучшение внешнего облика городского округа; - достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти | -улучшение технического состояния придомовых территорий многоквартирных домов; - совершенствование жилищно-коммунального хозяйства городского округа; - поддержание санитарного порядка на территории городского округа; - обеспечение реализации мероприятий программы в соответствии с утвержденными сроками | Доля придомовых территорий, приведенных в нормативное состояние от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в проведении вышеуказанных мероприятий |
| 23. Благоустройство общественных территорий:  ул.Молодежная, д.34, сквер «Юность» | Администрация городского округа ЗАТО п. Горный | | | 2034 | | | 2035 | | - увеличение доли благоустроенных территорий общего пользования;  - улучшение внешнего облика городского округа и мест массового пребывания населения;  - достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти. | - улучшение условий обустройства в местах массового отдыха и пребывания жителей городского округа | Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования |
| 24. Благоустройство дворовых территорий по улицам:  1) ул. Дружбы, д. 166 | Администрация городского округа ЗАТО п. Горный | | | 2035 | | | 2035 | | увеличение доли отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов; - улучшение внешнего облика городского округа; - достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти | улучшение технического состояния придомовых территорий многоквартирных домов; - совершенствование жилищно-коммунального хозяйства городского округа; - поддержание санитарного порядка на территории городского округа; - обеспечение реализации мероприятий программы в соответствии с утвержденными сроками | Доля придомовых территорий, приведенных в нормативное состояние от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в проведении вышеуказанных мероприятий |
| 25. Благоустройство общественных территорий:  ул.Молодежная, д.34, сквер «Юность» | Администрация городского округа ЗАТО п. Горный | | | 2034 | | | 2035 | | - увеличение доли благоустроенных территорий общего пользования;  - улучшение внешнего облика городского округа и мест массового пребывания населения;  - достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти. | - улучшение условий обустройства в местах массового отдыха и пребывания жителей городского округа | Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды в городском округе ЗАТО п. Горный»

**СВЕДЕНИЯ о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городском округе ЗАТО п. Горный»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | | | 2031 год | | 2032 год | | 2033  год | | 2034  год | | 2035 год |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | Проценты | 10,52 | 10,52 | 10,52 | 10,52 | 10,52 | 10,52 | 10,52 | | | 5,26 | | 5,26 | | 5,26 | | 5,26 | | 5,26 |
| 3 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| 4 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | кв.м. | 392;  3000 | 500 | 833,3 | 833,3 | 833,3 | 500 | 500 | | 400 | | | 400 | | 400 | | 1088 | | 1088 |
| 5 | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | Проценты | 31,5 | 4,6 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 4,6 | 4,6 | 3,7 | | | 3,7 | | 3,7 | | 10,1 | | 10,1 | |
| 6 | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | |
| 7 | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | 30 | | 30 | | 30 | | 30 | |
| 8 | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | |

Приложение № 3к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды в городском округе ЗАТО п. Горный» (в ред. Постановления от 30.09.2024 г. №291)

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городском округе ЗАТО п. Горный»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наиме-нование | Ответствен-ный исполнитель, соисполни-тель, государствен-ный (муниципа-льный) заказчик-координатор, участник | Источник финанси-рования | Код бюджетной классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР | 2024 год | 2025  год | 2026  год | 2027 год | 2028  год | 2029 год | 2030 год | 2031  год | 2032  год | 2033  год | 2034  год | 2035  год | |
| «Формиро-вание комфорт-ной городской среды в городском округе ЗАТО п. Горный» | всего в том числе: | Бюджет городского округа ЗАТО  п. Горный |  |  |  |  | 6216717,88 | 4 332 919,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Федера-льный бюджет |  |  |  |  | 63684253,33 | 4949999,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Краевой бюджет |  |  |  |  | 2000347,67 | 50000,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Собственники жилых помещений МКД | Собственники жилых помещений МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды городском округе ЗАТО п. Горный»

**План реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городском округе ЗАТО п. Горный»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наиме-нование контро-льного события [програм-мы](consultantplus://offline/ref=1BB76CE11A32CE855BABD4642DE9CA9A73E42BE33B356D9C17D88B3AFC1FB24311B95BC565AFE903aEFDJ) | Статус | Ответст-венный исполни-тель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 год | | | | 2025 год | | | | 2026 год | | | | 2027 год | | | | 2028 год | | | | 2029 год | | | | 2030 год | | | | 2031год | | | | 2032 год | | | | 2033год | | | | | 2034год | | | | | | 2035год | | | |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | V квартал | I квартал | II квартал | III квартал | V квартал | | I квартал | II квартал | III квартал | V квартал | | I квартал | II квартал | III квартал | V квартал | I квартал | | II квартал | III квартал | V квартал |
| Контро-льное событие № 1 | Утверж-дение програм-мы на 2024-2035 годы | Администрация городского округа ЗАТО п. Горный |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Контро-льное событие № 2 | Актуали-зация програм-мы | Администрация городского округа ЗАТО п. Горный |  |  | V |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | | V |  |  |  | | V |  |  |  | V | |  |  |  |
| Контро-льное событие № 3 | Благоустройст-во дворо-вых и общест-венных террито-рий | Администрация городского округа ЗАТО п. Горный |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  | |  | V |  |  | |  | V |  |  |  | | V |  |  |

Приложение № 5к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды в городском округе ЗАТО п. Горный»

**НОРМАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав минимального и дополнительного перечней работ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование работ | Един. изм. | Стоимость един., руб. с НДС |
| Минимальный перечень работ по благоустройству территорий | | | | |
| 1 | | Ремонт дворовых проездов | м2 | стоимость работ по ремонту асфальтобетонного покрытия определяется согласно сметному расчету |
| 2 | | Установка скамейки | шт. | 34 535,0 |
| 3 | | Установка урны | шт. | 17 332,0 |
| Дополнительный перечень работ по благоустройству | | | | |
| 1 | Установка качалки-балансира | | шт. | 31 343,0 |
| 2 | Установка качели на металлических стойках | | шт. | 54 405,0 |
| 3 | Установка песочницы | | шт. | 34 216,0 |
| 4 | Установка горки | | шт. | 123 447,0 |
| 5 | Установка карусели | | шт. | 72 397,0 |
| 6 | Установка домика - беседки | | шт. | 161 715,0 |
| 7 | Установка рукохода | | шт. | 36 705,0 |
| 8 | Ударопоглощающее покрытие | | 1 м2 | стоимость работ определяется согласно локальному сметному расчету |
| 9 | Стоимость ремонта тротуаров и пешеходных дорожек | | 1 м2 | стоимость работ определяется согласно локальному сметному расчету |
| 10 | Стоимость ремонта тротуаров и пешеходных дорожек из б/у плитки | | 1 м2 | стоимость работ определяется согласно локальному сметному расчету |
| 11 | Стоимость оборудования автомобильных парковок | | 1 м2 | стоимость работ определяется согласно локальному сметному расчету |
| 12 | Установка ограждения, высотой до 0, 7 м, длиной 2000 м | | шт. | стоимость работ определяется согласно локальному сметному расчету |
| 13 | Установка ливневой канализации | | 1 м2 | стоимость работ определяется согласно локальному сметному расчету |

Приложение № 6к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды в городском округе ЗАТО п. Горный»

**ПОРЯДОК аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, включая персонифицированный учет средств, поступающих от заинтересованных лиц, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового участия граждан в выполнении указанных работ**

**1. Общие положения**

1.1. Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, включая персонифицированный учет средств, поступающих от заинтересованных лиц, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового участия граждан в выполнении указанных работ (далее - Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых и общественных территорий многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа ЗАТО п.Горный, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового участия граждан в выполнении указанных работ.

1.2. Под аккумулированием средств понимается сбор денежных средств граждан, организаций (далее - заинтересованные лица) для выполнения направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых и общественных территорий.

1.3. Аккумулирование средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, осуществляется путем их перечисления заинтересованными лицами на открываемые уполномоченным органом (далее - уполномоченное предприятие (учреждение)), специальные счета (далее - специальные счета).

1.4. Специальные счета должны быть открыты в российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которой составляет не менее чем двадцать миллиардов рублей либо в органах казначейства.

1.5. Порядок открытия, использования и закрытия специальных счетов для аккумулирования денежных средств заинтересованных лиц устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.6. Уполномоченное предприятие (учреждение) самостоятельно учитывает средства, перечисленные заинтересованными лицами на отдельные счета, в разрезе каждого многоквартирного дома, дворовые территории которого подлежат благоустройству.

1.7. Аккумулирование денежных средств производится только путем безналичного перечисления средств заинтересованных лиц на специальные счета.

1.8. Возврат денежных средств со специальных счетов заинтересованным лицам производиться только при наличии письменного личного обращения, направленного в адрес уполномоченного предприятия (учреждения), с указанием реквизитов банковского счета для перечисления средств; а также письменным подтверждением перечисления денежных средств на специальный счет.

1.9. Уполномоченное предприятие (учреждение), которым открыты специальные счета, обязано ежемесячно в срок до 5 числа каждого месяца направлять в общественную комиссию информацию о наличии денежных средств на специальном счете в разрезе каждого многоквартирного дома, о перечислении средств подрядной организации в соответствии с заключенным муниципальным контрактом.

1.10. Перечисление средств должно производиться в срок не позднее пяти рабочих дней до даты начала производства работ, указанной в муниципальном контракте.

1.11. Уполномоченное предприятие (учреждение), ежемесячно размещает информацию, указанную в пункте 1.9. настоящего Порядка на официальном сайте администрации городского округа ЗАТО п.Горный.

1.12. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых и общественных территорий.

1.13. Под формой финансового участия понимается минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых и общественных территорий в размере, установленном органом государственной власти Забайкальского края.

**2. Порядок трудового и (или) финансового участия заинтересованных лиц**

2.1. Условия и порядок финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых и общественных территорий определяется органом государственной власти Забайкальского края.

2.2. Условия и порядок трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых и общественных территорий определяется органом государственной власти Забайкальского края.Организация трудового участия, в случае принятия соответствующего решения органом государственной власти Забайкальского края, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ.

**3.Условия аккумулирования и расходования средств**

3.1. В случае, если государственной программой Забайкальского края формирования городской среды будет предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального или дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, и (или) в случае включения заинтересованными лицами в дизайн-проект благоустройства дворовой территории работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет, открытый в муниципальном унитарном предприятии «жилищно-коммунального хозяйства» (далее - МУП «ЖКХ») для учета средств.

3.2. МУП «ЖКХ» заключает соглашения с заинтересованными лицами, принявшими решение о благоустройстве дворовых и общественных территорий, в которых определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами.

Объем денежных средств заинтересованных лиц определяется сметным расчетом по благоустройству дворовой территории.

3.3. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется не менее чем за 20 рабочих дней до начала работ по благоустройству дворовой территории.Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами указанного обязательства определяется в заключенном соглашении.

3.4. МУП «ЖКХ» самостоятельно обеспечивает учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

3.5. МУП «ЖКХ» обеспечивает ежегодное опубликование на официальном сайте администрации городского округа ЗАТО п.Горный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

МУП «ЖКХ» ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес уполномоченной общественной комиссии.

3.6. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется МУП «ЖКХ» на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых и общественных территорий проектов, включенных в дизайн-проект благоустройства дворовой территории.Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями соглашения на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

**4. Контроль за соблюдением условий порядка**

4.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией городского округа ЗАТО п.Горный в соответствии с бюджетным законодательством.

4.2. МУП «ЖКХ» обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;

- неисполнения работ по благоустройству дворовой или общественной территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

- не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой или общественной территории;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

4.3. Контроль за целевым расходованием средств, аккумулированных на специальных счетах, осуществляет МУП «ЖКХ», общественная комиссия.