Администрация городского округа ЗАТО п. Горный

Забайкальского края

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11 апреля 2025 года                                                                               № 138

# О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа ЗАТО п.Горный на 2024-2028 годы»

# В соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО п. Горный «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа ЗАТО п.Горный» от 17 февраля 2017 г. № 18, с приложением № 10 решения Думы городского округа ЗАТО п.Горный Забайкальского края от 27 декабря 2024 г. № 46 «О бюджете городского округа ЗАТО п. Горный на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов», администрация городского округа ЗАТО п.Горный Забайкальского края п о с т а н о в л я е т:

# Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа ЗАТО п.Горный на 2024-2028 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа ЗАТО п.Горный от 07 августа 2023 года №230 следующие изменения:

# В паспорте муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа ЗАТО п.Горный на 2024-2028 годы» строку «Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета муниципального района (городского округа)» изложить в следующей редакции:

| Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета муниципального района (городского округа) | Потребность в финансовых затратах на выполнение мероприятий программы за счет средств бюджета городского округа ЗАТО п.Горный составляет 3626,84 тыс. рублей, в том числе: 2024 год – 701,34 тыс. рублей; 2025 год – 446,5 тыс. рублей; 2026 год – 893,0 тыс. рублей; 2027 год – 793,0 тыс. рублей; 2028 год – 793,0 тыс. рублей. Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом фактического выделения средств из бюджетов всех уровней. |
| --- | --- |

2. Приложение № 3 к муниципальной программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа ЗАТО п.Горный на 2024-2028 годы» изложить в новой редакции согласно приложения к настоящему постановлению соответственно.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

4. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) на официальном сайте городского округа ЗАТО п. Горный Забайкальского края https://горный75.рф/.

Глава ЗАТО п. Горный                                                                       Т.В. Карнаух

Начальник жилищного отдела администрации

городского округа ЗАТО п. Горный

______________ А.Г. Дудник

«___»___________2025 г.

Главный специалист администрации

городского округа ЗАТО п. Горный

______________ С.А. Лядова

«___»___________2025 г.

Приложение № 1

к постановлению администрации городского округа ЗАТО п.Горный Забайкальского края

от «_11_» _04___ 2025 года № 138

Приложение № 3
к муниципальной программе «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры городского округа ЗАТО п.Горный на 2024 – 2028 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа

| п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего на 2024-2028 | В том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Подпрограмма 1. Модернизация жилищно-коммунального хозяйства городского округа ЗАТО п. Горный на 2204-2028 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Приобретение аварийного запаса материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства городского округа | Администрация городского округа ЗАТО п. Горный | 1450,0 | 290,0 | 0,0 | 290,0 | 290,0 | 290,0 |
| 1.2 | Сбор, хранение, транспортировка, утилизация ртутьсодержащих ламп | Администрация городского округа ЗАТО п. Горный | 13,28 | 4,28 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 1.3 | Содержание и ремонт свободных помещений муниципального жилого фонда | Администрация городского округа ЗАТО п. Горный | 260,38 | 60,38 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Содержание и текущее обслуживание площадок для сбора ТКО на территории городского округа ЗАТО п. Горный | Администрация городского округа ЗАТО п. Горный | 615,0 | 120,0 | 135,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| 1.5 | Замена изношенных звеньев прикромочных и телескопических лотков, дренажей, водоотводных канав, быстротоков, водобойных колодцев, перепадов, элементов подводящих и отводящих русел у водопропускных труб, элементов ливневой канализации и других изношенных элементов системы водоотвода (д.168). Содержание и текущее обслуживание элементов ливневой канализации и системы водоотвода (д.168, д.7) | Администрация городского округа ЗАТО п. Горный | 650,0 | 200,0 | 150,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.6 | Проведение экспертизы для признания жилых помещений, МКД аварийными, непригодными для проживания | Администрация городского округа ЗАТО п. Горный | 61,5 | 0,0 | 61,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Актуализация схем водоснабжения, водоотведения п. Горный | Администрация городского округа ЗАТО п. Горный | 840,0 | 0,0 | 0,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 |
|  |  | Итого по подпрограмме: | 3600,16 | 674,66 | 446,5 | 893,0 | 793,0 | 793,0 |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение коммунальной техникой городской округ ЗАТО п. Горный на 2024-2028 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Приобретение техники | Администрация городского округа ЗАТО п. Горный, МУП ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого по подпрограмме: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3. «Энергосбережение в городском округе ЗАТО п. Горный на 2024-2028 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ведение систематического мониторинга показателей энергопотребления, учета используемых энергетических ресурсов | Администрация городского округа ЗАТО п. Горный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Проведение анализа использования энергетических ресурсов, принятие мер по их экономному расходованию | Администрация городского округа ЗАТО п. Горный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | Приобретение светодиодных светильников | Администрация городского округа ЗАТО п. Горный | 26,68 | 26,68 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4 | Приобретение энергосберегающих ламп | Администрация городского округа ЗАТО п. Горный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.5 | Организация пропаганды энергосбережения через информационные ресурсы сети Интернет и социальные сети | Администрация городского округа ЗАТО п. Горный | Беззатратное | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого по подпрограмме: | 26,68 | 26,68 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по программе: |  |  | 3626,84 | 701,34 | 446,5 | 893,0 | 793,0 | 793,0 |