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Администрация городского округа ЗАТО п. Горный Забайкальского края
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
     30 декабря 2025 года

          


                   
       №  441    
О внесении изменений в муниципальную программу «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах городского округа ЗАТО                   п. Горный на 2018-2043 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа ЗАТО п. Горный от 12.10.2018 г.  № 159
(в редакции постановления от 25.12.2018 г. № 208, от 17.12.2019 г. № 221, от 19.01.2023 №13)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря № 590 «Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края», постановлением администрации городского округа ЗАТО п. Горный от 12 октября 2018 г. № 159 «Об утверждении муниципальной программы «Капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах городского округа ЗАТО п.Горный на 2018-2043 годы», администрация городского округа ЗАТО п. Горный 
п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести изменения в муниципальную программу «Капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах городского округа ЗАТО п. Горный на 2018-2043 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа ЗАТО п. Горный от 12 октября 2018 г. № 159.

1.1. Принять приложение №1 к муниципальной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа ЗАТО п. Горный, утвержденной постановлением администрации городского округа ЗАТО п. Горный от «12» октября 2018 года №159 в новой редакции.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника жилищного отдела.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования).

4. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) на официальном сайте городского округа ЗАТО п. Горный https://горный75.рф/. 
Глава ЗАТО п. Горный                                                                      Т.В. Карнаух

Начальник отдела ЖКХ, дорожного хозяйства,

имущественных и земельных отношений

администрации городского округа ЗАТО п. Горный

__________________А.Г. Дудник

«____»______________2025 г.

Консультант отдела ОПКР

администрации городского округа ЗАТО п. Горный

__________________А. С. Лядова

«____»______________2025 г.
Специалист 1-го разряда отдела ЖКХ, дорожного хозяйства,

имущественных и земельных отношений

администрации городского округа ЗАТО п. Горный

_____________ М.С. Неверова

«____» _________ 2025 г.
Приложение №1

К Муниципальной программе капитального ремонта 

Общего имущества в многоквартирных домах,

Расположенных на территории городского округа ЗАТО п. Горный, 

утвержденные постановлением администрации городского округа ЗАТО п. Горный 

от «12» октября 2018 года. № 159

Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа ЗАТО п. Горный, в отношении которых, на период реализации Муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа ЗАТО п. Горный, планируется проведение капитального ремонта общего имущества

	№ п/п
	Муниципальное образование
	Адрес многоквартирного дома
	Вид услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества
	Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме

	1
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 166
	Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	2029-2031

	2
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 166
	Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	2020-2022

	3
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 166
	Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	2032-2034

	4
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 166
	Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	2032-2034

	5
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 166
	Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	2035-2037

	6
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 166
	Ремонт крыши
	2041-2043

	7
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 166
	Ремонт фасада
	2041-2043

	8
	Городской округ ЗАТО п.Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 166
	Ремонт фундамента
	2026-2028

	9
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 166
	Ремонт подвальных помещений
	2029-2031

	10
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 167
	Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	2029-2031

	11
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 167
	Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	2029-2031

	12
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 167
	Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	2032-2034

	13
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 167
	Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	2032-2034

	14
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 167
	Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	2032-2034

	15
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 167
	Ремонт крыши
	2035-2037

	16
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 167
	Ремонт фасада
	2041-2043

	17
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 167
	Ремонт фундамента
	2026-2028

	18
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 167
	Ремонт подвальных помещений
	2026-2028

	19
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 168
	Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	2029-2031

	20
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 168
	Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	2029-2031

	21
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 168
	Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	2032-2034

	22
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 168
	Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	2032-2034

	23
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 168
	Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	2032-2034

	24
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 168
	Ремонт крыши
	2035-2037

	25
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 168
	Ремонт фасада
	2041-2043

	26
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 168
	Ремонт фундамента
	2026-2028

	27
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 168
	Ремонт подвальных помещений
	2026-2028

	28
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 169
	Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	2029-2031

	29
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 169
	Ремонт подвальных помещений
	2032-2034

	30
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 169
	Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	2029-2031

	31
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 169
	Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	2032-2034

	32
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 169
	Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	2032-2034

	33
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 169
	Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	2032-2034

	34
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 169
	Ремонт крыши
	2041-2043

	35
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 169
	Ремонт фасада
	2041-2043

	36
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 169
	Ремонт фундамента
	2032-2034

	37
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 170
	Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	2029-2031

	38
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 170
	Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	2029-2031

	39
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 170
	Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	2029-2031

	40
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 170
	Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	2029-2031

	41
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 170
	Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	2032-2034

	42
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 170
	Ремонт крыши
	2035-2037

	43
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 170
	Ремонт фасада
	2041-2043

	44
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 170
	Ремонт фундамента
	2032-2034

	45
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 170
	Ремонт подвальных помещений
	2032-2034

	46
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 171
	Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	2029-2031

	47
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 171
	Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	2029-2031

	48
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 171
	Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	2029-2031

	49
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 171
	Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	2029-2031

	50
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 171
	Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	2032-2034

	51
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 171
	Ремонт крыши
	2035-2037

	52
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 171
	Ремонт фасада
	2041-2043

	53
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 171
	Ремонт фундамента
	2035-2037

	54
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 171
	Ремонт подвальных помещений
	2026-2028

	55
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 172
	Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	2029-2031

	56
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 172
	Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	2023-2025

	57
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 172
	Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	2029-2031

	58
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 172
	Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	2029-2031

	59
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 172
	Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	2032-2034

	60
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 172
	Ремонт крыши
	2035-2037

	61
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 172
	Ремонт фасада
	2041-2043

	62
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 172
	Ремонт фундамента
	2041-2043

	63
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 172
	Ремонт подвальных помещений
	2032-2034

	64
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 173
	Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	2029-2031

	65
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 173
	Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	2029-2031

	66
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 173
	Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	2029-2031

	67
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 173
	Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	2029-2031

	68
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 173
	Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	2032-2034

	69
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 173
	Ремонт крыши
	2035-2037

	70
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 173
	Ремонт фасада
	2041-2043

	71
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 173
	Ремонт фундамента
	2038-2040

	72
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 173
	Ремонт подвальных помещений
	2029-2031

	73
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 174
	Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	2026-2028

	74
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 174
	Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	2026-2028

	75
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 174
	Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	2029-2031

	76
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 174
	Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	2029-2031

	77
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 174
	Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	2032-2034

	78
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 174
	Ремонт крыши
	2035-2037

	79
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 174
	Ремонт фасада
	2041-2043

	80
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 174
	Ремонт фундамента
	2041-2043

	81
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 174
	Ремонт подвальных помещений
	2035-2037

	82
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 175
	Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	2029-2031

	83
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 175
	Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	2023-2025

	84
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 175
	Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	2029-2031

	85
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 175
	Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	2029-2031

	86
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 175
	Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	2032-2034

	87
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 175
	Ремонт крыши
	2035-2037

	88
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 175
	Ремонт фасада
	2041-2043

	89
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 175
	Ремонт фундамента
	2041-2043

	90
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 175
	Ремонт подвальных помещений
	2032-2034

	91
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 176
	Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	2029-2031

	92
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 176
	Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	2029-2031

	93
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 176
	Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	2029-2031

	94
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 176
	Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	2029-2031

	95
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 176
	Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	2032-2034

	96
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 176
	Ремонт крыши
	2035-2037

	97
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 176
	Ремонт фасада
	2041-2043

	98
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 176
	Ремонт фундамента
	2038-2040

	99
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 176
	Ремонт подвальных помещений
	2029-2031

	100
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 177
	Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	2029-2031

	101
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 177
	Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	2029-2031

	102
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 177
	Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	2029-2031

	103
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 177
	Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	2029-2031

	104
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 177
	Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	2032-2034

	105
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 177
	Ремонт крыши
	2035-2037

	106
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 177
	Ремонт фасада
	2041-2043

	107
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 177
	Ремонт фундамента
	2041-2043

	108
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 177
	Ремонт подвальных помещений
	2029-2031

	109
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 179
	Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	2029-2031

	110
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 179
	Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	2023-2025

	111
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 179
	Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	2029-2031

	112
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 179
	Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	2029-2031

	113
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 179
	Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	2032-2034

	114
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 179
	Ремонт крыши
	2035-2037

	115
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 179
	Ремонт фасада
	2041-2043

	116
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 179
	Ремонт фундамента
	2041-2043

	117
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 179
	Ремонт подвальных помещений
	2032-2034

	118
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 180
	Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	2029-2031

	119
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 180
	Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	2029-2031

	120
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 180
	Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	2029-2031

	121
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 180
	Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	2029-2031

	122
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 180
	Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	2032-2034

	123
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 180
	Ремонт крыши
	2035-2037

	124
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 180
	Ремонт фасада
	2041-2043

	125
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 180
	Ремонт фундамента
	2041-2043

	126
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 180
	Ремонт подвальных помещений
	2029-2031

	127
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 181
	Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	2029-2031

	128
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 181
	Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	2029-2031

	129
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 181
	Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	2029-2031

	130
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 181
	Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	2029-2031

	131
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 181
	Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	2032-2034

	132
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 181
	Ремонт крыши
	2035-2037

	133
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 181
	Ремонт фасада
	2041-2043

	134
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 181
	Ремонт фундамента
	2041-2043

	135
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 181
	Ремонт подвальных помещений
	2029-2031

	136
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 182
	Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	2029-2031

	137
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 182
	Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	2029-2031

	138
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 182
	Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	2029-2031

	139
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 182
	Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	2029-2031

	140
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 182
	Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	2032-2034

	141
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 182
	Ремонт крыши
	2035-2037

	142
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 182
	Ремонт фасада
	2041-2043

	143
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 182
	Ремонт фундамента
	2041-2043

	144
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 182
	Ремонт подвальных помещений
	2032-2034

	145
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 2
	Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	2029-2031

	146
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 2
	Ремонт подвальных помещений
	2032-2034

	147
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 2
	Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	2029-2031

	148
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 2
	Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	2029-2031

	149
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 2
	Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	2029-2031

	150
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 2
	Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	2032-2034

	151
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 2
	Ремонт крыши
	2035-2037

	152
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 2
	Ремонт фасада
	2041-2043

	153
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 2
	Ремонт фундамента
	2023-2025

	154
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 3
	Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	2029-2031

	155
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 3
	Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	2017-2019

	156
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 3
	Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	2029-2031

	157
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 3
	Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	2029-2031

	158
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 3
	Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	2032-2034

	159
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 3
	Ремонт крыши
	2035-2037

	160
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 3
	Ремонт фасада
	2041-2043

	161
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 3
	Ремонт фундамента
	2023-2025

	162
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 3
	Ремонт подвальных помещений
	2032-2034

	163
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 4
	Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	2029-2031

	164
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 4
	Ремонт подвальных помещений
	2032-2034

	165
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 4
	Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	2029-2031

	166
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 4
	Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	2029-2031

	167
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 4
	Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	2029-2031

	168
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 4
	Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	2032-2034

	169
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 4
	Ремонт крыши
	2035-2037

	170
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 4
	Ремонт фасада
	2041-2043

	171
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 4
	Ремонт фундамента
	2023-2025

	172
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 5
	Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	2029-2031

	173
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 5
	Ремонт подвальных помещений
	2032-2034

	174
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 5
	Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	2029-2031

	175
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 5
	Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	2029-2031

	176
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 5
	Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	2029-2031

	177
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 5
	Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	2032-2034

	178
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 5
	Ремонт крыши
	2035-2037

	179
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 5
	Ремонт фасада
	2041-2043

	180
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 5
	Ремонт фундамента
	2023-2025

	181
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 6
	Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	2029-2031

	182
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 6
	Ремонт подвальных помещений
	2029-2031

	183
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 6
	Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	2032-2034

	184
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 6
	Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	2032-2034

	185
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 6
	Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	2032-2034

	186
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 6
	Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	2020-2022

	187
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 6
	Ремонт крыши
	2035-2037

	188
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 6
	Ремонт фасада
	2041-2043

	189
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 6
	Ремонт фундамента
	2023-2025

	190
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 7
	Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	2029-2031

	191
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 7
	Ремонт подвальных помещений
	2032-2034

	192
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 7
	Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	2029-2031

	193
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 7
	Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	2029-2031

	194
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 7
	Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	2029-2031

	195
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 7
	Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	2032-2034

	196
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 7
	Ремонт крыши
	2035-2037

	197
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 7
	Ремонт фасада
	2041-2043

	198
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 7
	Ремонт фундамента
	2023-2025

	199
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 8
	Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	2029-2031

	200
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 8
	Ремонт подвальных помещений
	2032-2034

	201
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 8
	Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	2029-2031

	202
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 8
	Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	2029-2031

	203
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 8
	Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	2029-2031

	204
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 8
	Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	2032-2034

	205
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 8
	Ремонт крыши
	2035-2037

	206
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 8
	Ремонт фасада
	2041-2043

	207
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 8
	Ремонт фундамента
	2023-2025

	208
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 9
	Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	2029-2031

	209
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 9
	Ремонт подвальных помещений
	2032-2034

	210
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 9
	Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	2029-2031

	211
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 9
	Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	2029-2031

	212
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 9
	Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	2029-2031

	213
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 9
	Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	2032-2034

	214
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 9
	Ремонт крыши
	2035-2037

	215
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 9
	Ремонт фасада
	2041-2043

	216
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Дружбы, д. 9
	Ремонт фундамента
	2023-2025

	217
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Молодежная, д. 165
	Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	2020-2022

	218
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Молодежная, д. 165
	Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	2020-2022

	219
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Молодежная, д. 165
	Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	2020-2022

	220
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Молодежная, д. 165
	Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	2020-2022

	221
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Молодежная, д. 165
	Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	2020-2022

	222
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Молодежная, д. 165
	Ремонт крыши
	2020-2022

	223
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Молодежная, д. 165
	Ремонт фасада
	2020-2022

	224
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Молодежная, д. 165
	Ремонт фундамента
	2023-2025

	225
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Молодежная, д. 165
	Ремонт подвальных помещений
	2020-2022

	226
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Молодежная, д. 22
	Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	2029-2031

	227
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Молодежная, д. 22
	Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	2032-2034

	228
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Молодежная, д. 22
	Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	2032-2034

	229
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Молодежная, д. 22
	Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	2032-2034

	230
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Молодежная, д. 22
	Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	2035-2037

	231
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Молодежная, д. 22
	Ремонт крыши
	2026-2028

	232
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Молодежная, д. 22
	Ремонт фасада
	2041-2043

	233
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Молодежная, д. 22
	Ремонт фундамента
	2023-2025

	234
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Молодежная, д. 22
	Ремонт подвальных помещений
	2035-2037

	235
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Молодежная, д. 23
	Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	2029-2031

	236
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Молодежная, д. 23
	Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	2032-2034

	237
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Молодежная, д. 23
	Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	2032-2034

	238
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Молодежная, д. 23
	Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	2032-2034

	239
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Молодежная, д. 23
	Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	2035-2037

	240
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Молодежная, д. 23
	Ремонт крыши
	2038-2040

	241
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Молодежная, д. 23
	Ремонт фасада
	2041-2043

	242
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Молодежная, д. 23
	Ремонт фундамента
	2026-2028

	243
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Молодежная, д. 23
	Ремонт подвальных помещений
	2035-2037

	244
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Молодежная, д. 24
	Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	2029-2031

	245
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Молодежная, д. 24
	Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	2032-2034

	246
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Молодежная, д. 24
	Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	2032-2034

	247
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Молодежная, д. 24
	Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	2032-2034

	248
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Молодежная, д. 24
	Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	2035-2037

	249
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Молодежная, д. 24
	Ремонт крыши
	2026-2028

	250
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Молодежная, д. 24
	Ремонт фасада
	2041-2043

	251
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Молодежная, д. 24
	Ремонт фундамента
	2026-2028

	252
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Молодежная, д. 24
	Ремонт подвальных помещений
	2035-2037

	253
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Молодежная, д. 25
	Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	2029-2031

	254
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Молодежная, д. 25
	Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	2032-2034

	255
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Молодежная, д. 25
	Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	2041-2043

	256
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Молодежная, д. 25
	Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	2032-2034

	257
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Молодежная, д. 25
	Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	2035-2037

	258
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Молодежная, д. 25
	Ремонт крыши
	2038-2040

	259
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Молодежная, д. 25
	Ремонт фасада
	2041-2043

	260
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Молодежная, д. 25
	Ремонт фундамента
	2026-2028

	261
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Молодежная, д. 25
	Ремонт подвальных помещений
	2035-2037

	262
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Солнечная, д. 10
	Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	2023-2025

	263
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Солнечная, д. 10
	Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	2029-2031

	264
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Солнечная, д. 10
	Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	2029-2031

	265
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Солнечная, д. 10
	Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	2029-2031

	266
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Солнечная, д. 10
	Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	2032-2034

	267
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Солнечная, д. 10
	Ремонт крыши
	2035-2037

	268
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Солнечная, д. 10
	Ремонт фасада
	2041-2043

	269
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Солнечная, д. 10
	Ремонт фундамента
	2023-2025

	270
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Солнечная, д. 10
	Ремонт подвальных помещений
	2032-2034

	271
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Солнечная, д. 11
	Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	2029-2031

	272
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Солнечная, д. 11
	Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	2029-2031

	273
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Солнечная, д. 11
	Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	2029-2031

	274
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Солнечная, д. 11
	Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	2041-2043

	275
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Солнечная, д. 11
	Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	2032-2034

	276
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Солнечная, д. 11
	Ремонт крыши
	2035-2037

	277
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Солнечная, д. 11
	Ремонт фасада
	2041-2043

	278
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Солнечная, д. 11
	Ремонт фундамента
	2023-2025

	279
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Солнечная, д. 11
	Ремонт подвальных помещений
	2035-2037

	280
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Солнечная, д. 12
	Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	2029-2031

	281
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Солнечная, д. 12
	Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	2032-2034

	282
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Солнечная, д. 12
	Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	2032-2034

	283
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Солнечная, д. 12
	Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	2032-2034

	284
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Солнечная, д. 12
	Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	2035-2037

	285
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Солнечная, д. 12
	Ремонт крыши
	2035-2037

	286
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Солнечная, д. 12
	Ремонт фасада
	2041-2043

	287
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Солнечная, д. 12
	Ремонт фундамента
	2023-2025

	288
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Солнечная, д. 12
	Ремонт подвальных помещений
	2035-2037

	289
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Солнечная, д. 13
	Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	2029-2031

	290
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Солнечная, д. 13
	Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	2032-2034

	291
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Солнечная, д. 13
	Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	2032-2034

	292
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Солнечная, д. 13
	Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	2032-2034

	293
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Солнечная, д. 13
	Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	2020-2022

	294
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Солнечная, д. 13
	Ремонт крыши
	2035-2037

	295
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Солнечная, д. 13
	Ремонт фасада
	2041-2043

	296
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Солнечная, д. 13
	Ремонт фундамента
	2023-2025

	297
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Солнечная, д. 13
	Ремонт подвальных помещений
	2029-2031

	298
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Солнечная, д. 14
	Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	2029-2031

	299
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Солнечная, д. 14
	Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	2032-2034

	300
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Солнечная, д. 14
	Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	2032-2034

	301
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Солнечная, д. 14
	Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	2032-2034

	302
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Солнечная, д. 14
	Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	2035-2037

	303
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Солнечная, д. 14
	Ремонт крыши
	2035-2037

	304
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Солнечная, д. 14
	Ремонт фасада
	2041-2043

	305
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Солнечная, д. 14
	Ремонт фундамента
	2023-2025

	306
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Солнечная, д. 14
	Ремонт подвальных помещений
	2035-2037

	307
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Солнечная, д. 15
	Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	2029-2031

	308
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Солнечная, д. 15
	Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	2032-2034

	309
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Солнечная, д. 15
	Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	2032-2034

	310
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Солнечная, д. 15
	Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	2032-2034

	311
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Солнечная, д. 15
	Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	2035-2037

	312
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Солнечная, д. 15
	Ремонт крыши
	2035-2037

	313
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Солнечная, д. 15
	Ремонт фасада
	2041-2043

	314
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Солнечная, д. 15
	Ремонт фундамента
	2029-2031

	315
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Солнечная, д. 15
	Ремонт подвальных помещений
	2026-2028

	316
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Солнечная, д. 16
	Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	2017-2019

	317
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Солнечная, д. 16
	Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	2032-2034

	318
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Солнечная, д. 16
	Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	2032-2034

	319
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Солнечная, д. 16
	Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	2032-2034

	320
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Солнечная, д. 16
	Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	2035-2037

	321
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Солнечная, д. 16
	Ремонт крыши
	2035-2037

	322
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Солнечная, д. 16
	Ремонт фасада
	2041-2043

	323
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Солнечная, д. 16
	Ремонт фундамента
	2023-2025

	324
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Солнечная, д. 16
	Ремонт подвальных помещений
	2035-2037

	325
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 1
	Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	2020-2022

	326
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 1
	Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	2023-2025

	327
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 1
	Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	2020-2022

	328
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 1
	Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	2020-2022

	329
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 1
	Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	2020-2022

	330
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 1
	Ремонт крыши
	2020-2022

	331
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 1
	Ремонт фасада
	2020-2022

	332
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 1
	Ремонт фундамента
	2023-2025

	333
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 1
	Ремонт подвальных помещений
	2020-2022

	334
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 150
	Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	2020-2022

	335
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 150
	Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	2020-2022

	336
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 150
	Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	2020-2022

	337
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 150
	Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	2020-2022

	338
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 150
	Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	2020-2022

	339
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 150
	Ремонт крыши
	2020-2022

	340
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 150
	Ремонт фасада
	2020-2022

	341
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 150
	Ремонт фундамента
	2023-2025

	342
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 151
	Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	2020-2022

	343
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 151
	Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	2020-2022

	344
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 151
	Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	2020-2022

	345
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 151
	Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	2020-2022

	346
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 151
	Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	2020-2022

	347
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 151
	Ремонт крыши
	2020-2022

	348
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 151
	Ремонт фасада
	2020-2022

	349
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 151
	Ремонт фундамента
	2023-2025

	350
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 152
	Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	2020-2022

	351
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 152
	Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	2020-2022

	352
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 152
	Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	2020-2022

	353
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 152
	Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	2020-2022

	354
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 152
	Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	2020-2022

	355
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 152
	Ремонт крыши
	2020-2022

	356
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 152
	Ремонт фасада
	2020-2022

	357
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 152
	Ремонт фундамента
	2023-2025

	358
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 152
	Ремонт подвальных помещений
	2020-2022

	359
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 153
	Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	2020-2022

	360
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 153
	Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	2020-2022

	361
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 153
	Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	2020-2022

	362
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 153
	Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	2020-2022

	363
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 153
	Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	2020-2022

	364
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 153
	Ремонт крыши
	2020-2022

	365
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 153
	Ремонт фасада
	2020-2022

	366
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 153
	Ремонт фундамента
	2023-2025

	367
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 153
	Ремонт подвальных помещений
	2020-2022

	368
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 154
	Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	2020-2022

	369
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 154
	Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	2020-2022

	370
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 154
	Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	2020-2022

	371
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 154
	Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	2020-2022

	372
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 154
	Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	2020-2022

	373
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 154
	Ремонт крыши
	2020-2022

	374
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 154
	Ремонт фасада
	2020-2022

	375
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 154
	Ремонт фундамента
	2023-2025

	376
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 155
	Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	2020-2022

	377
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 155
	Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	2020-2022

	378
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 155
	Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	2020-2022

	379
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 155
	Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	2020-2022

	380
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 155
	Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	2020-2022

	381
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 155
	Ремонт крыши
	2020-2022

	382
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 155
	Ремонт фасада
	2020-2022

	383
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 155
	Ремонт фундамента
	2023-2025

	384
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 155
	Ремонт подвальных помещений
	2020-2022

	385
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 2
	Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	2023-2025

	386
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 2
	Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	2029-2031

	387
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 2
	Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	2029-2031

	388
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 2
	Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	2029-2031

	389
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 2
	Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	2032-2034

	390
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 2
	Ремонт крыши
	2035-2037

	391
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 2
	Ремонт фасада
	2041-2043

	392
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 2
	Ремонт фундамента
	2023-2025

	393
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 2
	Ремонт подвальных помещений
	2035-2037

	394
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 3
	Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	2023-2025

	395
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 3
	Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	2029-2031

	396
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 3
	Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	2029-2031

	397
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 3
	Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	2029-2031

	398
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 3
	Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	2032-2034

	399
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 3
	Ремонт крыши
	2035-2037

	400
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 3
	Ремонт фасада
	2041-2043

	401
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 3
	Ремонт фундамента
	2023-2025

	402
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 3
	Ремонт подвальных помещений
	2035-2037

	403
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 33
	Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	2029-2031

	404
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 33
	Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	2032-2034

	405
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 33
	Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	2026-2028

	406
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 33
	Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	2026-2028

	407
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 33
	Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	2026-2028

	408
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 33
	Ремонт крыши
	2035-2037

	409
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 33
	Ремонт фасада
	2026-2028

	410
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 33
	Ремонт фундамента
	2041-2043

	411
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 33
	Ремонт подвальных помещений
	2041-2043

	412
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 34
	Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	2020-2022

	413
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 34
	Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	2020-2022

	414
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 34
	Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	2020-2022

	415
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 34
	Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	2020-2022

	416
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 34
	Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	2020-2022

	417
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 34
	Ремонт крыши
	2020-2022

	418
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 34
	Ремонт фасада
	2020-2022

	419
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 34
	Ремонт фундамента
	2023-2025

	420
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 34
	Ремонт подвальных помещений
	2020-2022

	421
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 35
	Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	2020-2022

	422
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 35
	Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	2020-2022

	423
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 35
	Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	2020-2022

	424
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 35
	Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	2020-2022

	425
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 35
	Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	2020-2022

	426
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 35
	Ремонт крыши
	2020-2022

	427
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 35
	Ремонт фасада
	2020-2022

	428
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 35
	Ремонт фундамента
	2023-2025

	429
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 35
	Ремонт подвальных помещений
	2020-2022

	430
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 36
	Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	2020-2022

	431
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 36
	Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	2020-2022

	432
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 36
	Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	2020-2022

	433
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 36
	Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	2020-2022

	434
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 36
	Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	2020-2022

	435
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 36
	Ремонт крыши
	2020-2022

	436
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 36
	Ремонт фасада
	2020-2022

	437
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 36
	Ремонт фундамента
	2023-2025

	438
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 36
	Ремонт подвальных помещений
	2020-2022

	439
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 37
	Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	2020-2022

	440
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 37
	Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	2020-2022

	441
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 37
	Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	2020-2022

	442
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 37
	Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	2020-2022

	443
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 37
	Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	2020-2022

	444
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 37
	Ремонт крыши
	2020-2022

	445
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 37
	Ремонт фасада
	2020-2022

	446
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 37
	Ремонт фундамента
	2023-2025

	447
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 37
	Ремонт подвальных помещений
	2020-2022

	448
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 38
	Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	2020-2022

	449
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 38
	Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	2020-2022

	450
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 38
	Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	2020-2022

	451
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 38
	Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	2020-2022

	452
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 38
	Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	2020-2022

	453
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 38
	Ремонт крыши
	2020-2022

	454
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 38
	Ремонт фасада
	2020-2022

	455
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 38
	Ремонт фундамента
	2023-2025

	456
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 38
	Ремонт подвальных помещений
	2020-2022

	457
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 39
	Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	2020-2022

	458
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 39
	Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	2020-2022

	459
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 39
	Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	2020-2022

	460
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 39
	Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	2020-2022

	461
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 39
	Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	2020-2022

	462
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 39
	Ремонт крыши
	2020-2022

	463
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 39
	Ремонт фасада
	2020-2022

	464
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 39
	Ремонт фундамента
	2023-2025

	465
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 39
	Ремонт подвальных помещений
	2020-2022

	466
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 4
	Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	2023-2025

	467
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 4
	Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	2029-2031

	468
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 4
	Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	2029-2031

	469
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 4
	Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	2029-2031

	470
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 4
	Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	2032-2034

	471
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 4
	Ремонт крыши
	2035-2037

	472
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 4
	Ремонт фасада
	2041-2043

	473
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 4
	Ремонт фундамента
	2023-2025

	474
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 4
	Ремонт подвальных помещений
	2035-2037

	475
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 40
	Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	2020-2022

	476
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 40
	Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	2020-2022

	477
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 40
	Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	2020-2022

	478
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 40
	Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	2020-2022

	479
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 40
	Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	2020-2022

	480
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 40
	Ремонт крыши
	2020-2022

	481
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 40
	Ремонт фасада
	2020-2022

	482
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 40
	Ремонт фундамента
	2023-2025

	483
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 40
	Ремонт подвальных помещений
	2020-2022

	484
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 41
	Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	2020-2022

	485
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 41
	Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	2020-2022

	486
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 41
	Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	2020-2022

	487
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 41
	Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	2020-2022

	488
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 41
	Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	2020-2022

	489
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 41
	Ремонт крыши
	2020-2022

	490
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 41
	Ремонт фасада
	2020-2022

	491
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 41
	Ремонт фундамента
	2023-2025

	492
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 41
	Ремонт подвальных помещений
	2020-2022

	493
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 5
	Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	2023-2025

	494
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 5
	Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	2026-2028

	495
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 5
	Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	2029-2031

	496
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 5
	Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	2029-2031

	497
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 5
	Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	2032-2034

	498
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 5
	Ремонт крыши
	2035-2037

	499
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 5
	Ремонт фасада
	2041-2043

	500
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 5
	Ремонт фундамента
	2038-2040

	501
	Городской округ ЗАТО п. Горный
	п. Горный, ул. Таежная, д. 5
	Ремонт подвальных помещений
	2029-2031
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